**A N E P Escuela Superior de Informática**

CONSEJO DE EDUCACION Av. Gral. Rivera 3729 bis. TECNICO PROFESIONAL Montevideo, Uruguay

**(Universidad del Trabajo Del Uruguay)**

**ByteSoft**

***Documentación de Cierre***

**Gestión:**

La gestión del proyecto fue mayoritariamente buena en cuanto al objetivo alcanzado. Se puede afirmar que no existió una gestión excelente en general, ya que en los momentos de mayor presión (hitos) se generaron algunos roces entre los integrantes del equipo. Los mismos fueron causados por ciertas delegaciones de tareas erradas, así como tareas finalizadas a destiempo.

Respecto a los aspectos positivos de esta instancia, así como existieron ciertos percances en lo que trata de la organización, podemos asegurarnos que tuvimos buena comunicación con la mayoría de integrantes del equipo, hubo diversidad de integrantes en cuanto a las tareas, por lo cual no nos cerramos en un único integrante para una tarea específica, por consiguiente, todos hicimos un poco de todo, lo cual representa a un equipo.

En cuanto a la gestión que está por encima nuestro, notamos ciertas carencias respecto a nuestro centro educativo en lo que refiere a algunos docentes. Entre estas se encuentra una notable falta de interpretación común de la letra de proyecto entre todos los docentes, llevando a algunas discordancias.

También, podemos admitir que, así como aprendimos mucho, notamos que hay varios procesos los cuales impiden aprender aún más, ciertas trabas que no tienen mucho sentido para lo que deberíamos aprender para una salida laboral segura, refiriéndonos en su mayoría, a requerimientos no funcionales del proyecto (lenguajes, sistemas operativos, etc).

**Rodrigo Pereira:**

En mi opinión personal, considero que el proyecto fue una instancia de aprendizaje extra sumado a lo aprendido durante el curso. Con este logré aprender cosas nuevas que me ayudaron a mejorar en las áreas de la informática que más me gustan, como la programación o el mantenimiento de bases de datos.

Aunque el proyecto conllevó bastante aprendizaje, también hubo cosas negativas a destacar en cuanto a la organización de la institución y la propia del equipo. Siento que aspectos de la comunicación del grupo pudieron haber sido mejores para llegar con más tiempo a las instancias de entrega, pero, haciendo a un lado el punto negativo de la organización, se puede decir que hubo una buena relación entre todos los integrantes desde el inicio hasta el final del proyecto, sin problemas más de allá de la comunicación en algunas fases del proyecto.

En cuanto a la organización de la institución y de los profesores, me voy un poco decepcionado por lo enseñado en el curso. En algunas materias fue necesario que tanto yo como el resto del equipo aprendiéramos por nuestra cuenta cosas importantes que, a mi entender deben enseñarse durante el curso. También podría destacar la letra que se nos brindó. Esta en algunas partes dejó que desear en cuanto al entendimiento de la misma y cómo llevar a cabo algunas tareas que nos pidió.

A pesar de esto, entiendo que este año ha sido bastante complicado debido a la situación que vivimos, tanto para el equipo como para los mismos profesores. Lo que vivimos fue algo inesperado que cambió la forma de dictar las clases y, por ende, enseñar, por lo que los estudiantes nos vimos afectados para realizar algunas tareas del proyecto.

En resumen, el proyecto fue una instancia de aprendizaje para todos, con sus puntos negativos claro, pero que igualmente supimos afrontar y superar.

**Valentín Moretti:**

Considero que este ha sido un proyecto que me dejó grandes aprendizajes, si bien me parece que nuestro mayor defecto como grupo fue la falta de comunicación no fue algo que pusiera la balanza en un lado negativo, ya que logramos dividirnos las tareas mayormente bien y cumplir con las tareas y entregas adecuadamente.

Mi mayor deseo es que hubiera habido un poco más de organización de parte de la UTU, ya sea con algunos profesores o con el proyecto en sí, más que nada con este último, considero que podría haber sido un proyecto mucho mejor armado si la institución hubiera puesto el empeño y esfuerzo que se merece este mismo. Aun así, considero esto algo comprensible ya que fue un año completamente distinto para todos, por lo que era esperable que se complicara la organización del proyecto.

**Alexis Martínez:**

Pienso que con este proyecto aprendí cosas nuevas, como Singleton de programación, a gestionar las tareas, trabajar en equipo, cosa que personalmente me cuesta un poco, pero gracias a la buena relación laboral entre los miembros esto no fue un gran problema, aunque si hubo instancias donde ésta falló logramos completar las entregas.

Faltó organización por parte de la UTU respecto a los profesores, que, comprensiblemente dadas las circunstancias de este año, no pudieran llevar a cabo su completo desempeño, sobre todo durante la instancia de las clases en línea, donde aprender fue más complicado y la comunicación poco eficiente. Y el proyecto sería más para una aplicación Android que para computadora.

**Matías da Silva:**

En mi opinión, el proyecto fue una instancia de aprendizaje donde conseguí de forma práctica alcanzar nuevos niveles de programación, a razonar por nuestra cuenta formas de resolver problemas técnicos y como equipo, a mejorar mis métodos de trabajo, entre otras cosas.

Como equipo tuvimos dificultades al momento de comunicarnos y organizarnos dadas circunstancias personales por parte de algunos de los miembros, que, aunque no se pudieron arreglar del todo no fue motivo de disputas personales ni del cese del proyecto.

Respecto a la institución faltó organización, compromiso, profesionalismo y enfoque.